景德镇市公路事业发展中心2025年上半年

工作总结及下半年工作计划​

2025年上半年，在市委、市政府的坚强领导下，市公路事业发展中心坚持以市委十二届七次全会精神为指引，锚定“五好”工作目标（优化内部作风好、干部队伍培养好、建养项目策划好、党建品牌树立好、廉洁阵地建设好），真抓实干，攻坚克难，各项工作取得扎实进展。现将工作情况和下步打算报告如下：

一、上半年工作总结​

（一）优化内部管理，作风建设扎实推进

扎实推进学习教育。积极配合市委第二督导组工作，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育。截至目前，中心党组查摆问题17项，完成整改11项，建立集中整改整治措施41条，完成整改34条。组织开展专项治理2项，完善工作机制2个，推动解决群众急难愁盼的事项4个，学习教育工作取得了阶段性成效，公路系统党风政风行风得到明显改善。

树牢主动担当意识。面对难点堵点问题敢于担当，围绕“整治政府项目、国企项目拖欠农民工工资”，协调督促市路桥集团筹措资金2077万元支付农民工工资，让群众感受真变化，得到真实惠。

（二）坚持开放开明，干部队伍不断壮大​

强化教育培养干部。通过各类网络学习平台，组织干部职工开展理论学习和业务培训，提升专业素养和履职能力，为公路事业高质量发展夯实人才基础。

强化交流推动协作。积极加强与省、市各部门的沟通协调，在重点项目资金保障、涉铁等方面拓宽思路，营造开放合作的良好氛围。​

（三）紧扣国评要求，建养项目有序实施​

项目谋划提前布局。推动G351浮梁县湘湖至分水岭段升级改造工程、G206乐平塔前至镇桥段公路改建工程等项目纳入“十五五”规划项目库。

赋牌项目持续攻坚。主动前往浮梁县、昌南新区，对接试验区建设项目G351浮梁湘湖至分水岭段项目前期费用及配套资金方案等核心问题，并按6月17日市政府项目推进会精神，推动各项前置工作。S306乐平吾口至杨范段项目，乐平市交通局已出具三年整治方案，并承诺尽快复工。S303乐平乐源坂至临港段项目，乐平市委、市政府就S303摘牌整改方案形成决议，正在推动项目恢复施工。G206乐平桃林至大田段，正在跟进乐平市交通运输局完善交通安全设施实施、办理交工验收情况。

养护管理提质增效。一是强化日常养护管理。编制2025年成品油税费改革转移支付资金分配实施方案，提高资金使用效益，保障日常养护资金投入，细化落实日常养护等工作任务。二是做好2025年迎国检准备工作。及时处置路面裂缝、坑槽等病害，完善公路里程标识、安防等基础设施，分类逐步处置国省道中次差路段，推动国省道路况水平提升。三是推进养护项目实施。制定2025年普通国省干线公路路面养护工程实施方案，已完成21个实施路面养护工程的招标工作，实施总里程83.905公里，预计9月底完工。四是强化桥梁运行管理。按照迎检要求完善桥梁内业有关材料，配合排查整治公路桥梁安全隐患，并组织实施桥梁建设项目11个，已完成4个。五是提高公共服务水平。检查督查公路驿站、服务区运行情况，完善了停车、如厕、休息、应急救护等基本服务功能，新建充电设施3个。六是加强智慧公路建设。按照省交通运输厅、省综合交通中心部署，完善交调站点设置，年内计划新建站点19个，升级已有的11个交调站点，并定期对49个交调站点采集数据进行抽查、校调。

安全保障坚实有力。完成了湘湖至官庄段公路安全防护能力提升项目实施方案制定、招标等工作，正在组织实施。按照施工路段安全标准，完善G206国道景德镇南至乐平北上跨皖赣铁路桥梁段安全措施。开展公路汛期安全隐患排查整治，实施公路安全生命防护工程，排查整治地质灾害风险点12处。深化“三个一律”道路交通安全风险隐患排查治理专项行动，排查隐患36处，完成整治34处。

（四）强化党建引领，“赣路先锋”品牌初显成效​

打造党建特色品牌。全力指导、支持浮梁分中心丰富“赣路先锋”党建品牌内涵，突出彰显公路特色，推动党建业务互融互促，力争品牌创建成功。

筑牢基层战斗堡垒。督促指导中心机关第二党支部、珠山分中心加强党建“三化”建设，助力成功创建“四强”党支部。

加强意识形态阵地建设。积极传播公路声音，加强公路新闻宣传，夯实中心意识形态阵地建设。

（五）筑牢廉洁防线，拒腐抗变阵地不断巩固​

强化警示教育。将廉洁教育和警示教育纳入中心组学习、支部活动重要内容，举办新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部学习教育培训会和正风肃纪警示教育大会，引导干部职工知规守矩。

精准风险防控。紧盯工程建设、路面养护等关键领域和廉政风险点，完善内控制度，强化全流程监管，确保权力规范运行。

二、下半年工作计划​

（一）聚焦优化内部，在锤炼一流作风上再加力

健全跟踪问效机制。针对年初确定的重点任务、会议、文件部署的工作，建立健全的跟踪问效机制，以钉钉子精神推动各项工作落细落实。

增强为企服务意识。贯彻落实市委、市政府招大引强扶优扶强决策部署，深入公路企业调研，根据其面临的困难与需求，精准制定为企服务台账。同时做好公路政策进企宣讲，帮助用好用足政策红利，以优质高效的服务助力企业做大做强。

（二）聚焦开放开明，在锻造硬核队伍上再突破

加大干部培训力度。聚焦智慧公路、养护市场化改革等新要求，开展专题培训，提升干部职工的专业素养和综合能力。加大干部培养选拔力度，有计划地安排到急难险重岗位锻炼，磨炼担当本领。

完善考核激励机制。坚持能者上、庸者下、劣者汰的选人用人导向，旗帜鲜明地为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰，营造干事创业浓厚氛围。

（三）聚焦国评工作，在建养项目提质上再攻坚

围绕迎国评，提升公路的品质内涵与服务功能，以高质量的公路基础设施为我市景德镇文化传承创新试验区建设、申遗攻坚等重点工作贡献公路力量。

全力冲刺迎检准备。加强日常养护，组织实施好成品油税费改革转移支付资金分配实施方案。排查整治公路基础设施缺失及损毁问题，清除非公路设施、违建等，完善各项内业资料，全力做好迎检准备。组织实施好路面养护、桥梁建设项目，确保项目按期完工，提高路况水平。强化公路驿站、服务区管理，增强其服务属性。做好交调数据校准和站点建设工作，提高公路智慧化水平。

持续重点项目攻坚。加大G351项目协调力度，推动项目落地实施。跟进乐平市委、市政府S303项目的决议方案落实情况，配合其完成S306项目建设移交手续办理，并督促其严格按照三年提升整改方案推进项目实施，待取得阶段性成效后，专题向省交通运输厅及省综合交通中心汇报，同时督促乐平市交通运输局尽快完成G206项目交通安全设施工程及交工验收程序，实现上述项目的整改销号。

提升公路本质安全。推进湘湖至官庄段公路安全防护能力提升项目按既定时序完工。加强与市财政、南昌铁路局沟通联系，推动G206景德镇南至乐平北上跨皖赣铁路项目尽快开工建设，消除慈义“瓶颈”路段安全隐患。持续开展公路行业治本攻坚三年行动，排查整治重大安全隐患。开展交通安全隐患排查治理专项行动，完善事故多发地段安全设施，消除一、二级地质灾害风险点隐患。

（四）聚焦加强党建，在擦亮先锋品牌上再攀高

全力抓好学习教育。深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实市委第二督导组工作要求，完成问题清单的整改销号，推动学习教育取得实效。

全力推进品牌创建。助力浮梁分中心“福路橙功”党建名片冲刺“赣路先锋”党建品牌创建，力争将该品牌打造成全市、全省交通系统叫得响的党建名片，同时谋划好下一阶段党建品牌创建计划，以党建引领业务，实现高质量发展。

（五）聚焦廉洁自律，在建设拒腐阵地上再加固

扎紧制度笼子。持续完善招投标、资金拨付、政府采购等高风险环节廉政风险防控体系，堵塞制度漏洞，让权力在制度牢笼下运行。

严肃监督执纪。加大日常监督检查力度，精准运用监督执纪“四种形态”。加强勤廉公路文化建设，营造崇廉尚洁的良好氛围。

景德镇市公路事业发展中心

2025年7月23日